|  |  |
| --- | --- |
| Lunes 1 de Noviembre | 6 viajes de agua.Rehabilitación del Libramiento.Rehabilitación del puente Colotitlán- San Ignacio.Mantenimiento de panteón en Tenamaxtlán. |
| Martes 2 de Noviembre | DIA DE MUERTOS |
| Miércoles 3 de Noviembre | Asignación de dos números oficiales. Excavadora CAT Atención de Basurero.Rehabilitación del puente Colotitlán- San Ignacio.3 Servicios de agua.Construcción de gavetas en Colotitlán.  |
|  Jueves 4 de Noviembre | Rehabilitación del puente Colotitlán- San Ignacio.4 Servicios de agua.3 tinacos de agua para el Colegio gratis.Supervisión de obra camino Colotitlán- San Ignacio.Acarreo de material para bacheo de libramiento. Limpieza de alcantarilla.  |
| Viernes 5 de Noviembre | Asignación de un número oficial. Rehabilitación del puente Colotitlán- San Ignacio.Se realizó zanja con la retroexcavadora en la Florida para meter agua al parque. Rehabilitación de calle en la Localidad de Miraplanes.Se almaceno tierra. |
| Sábado 6 de Noviembre | Rehabilitación del puente Colotitlán- San alcantarilla Salatillo. Rehabilitación de caminos en la localidad de la Florida.Se atendió a los ladrilleros con servicio de retroexcavadora.Servicio de agua y drenaje. |
| Lunes 8 de Noviembre | Construcción de gavetas en Colotitlán. Rehabilitación del puente Colotitlán- San Ignacio. |
| Martes 9 de Noviembre  | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio moto conformadora Retroexcavadora limpieza de alcantarilla Salatillo. Construcción de Muro de contención Servicio llanta retroexcavadora |
| Miércoles 10 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio y retroexcavadora Limpieza de alcantarilla Salatillo. Construcción de Muro de contención Asignación de dos número oficiales Reunión con directora del UMAE Excavadora CAT Atención de Basurero |
| Jueves 11 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio moto conformadora - brechas Colotitlán Retroexcavadora limpieza de alcantarilla Salatillo. Construcción de Muro de contención Reunión con encargado de cementerios panteón Santiago Excavadora CAT Atención de Basurero |
| Viernes 12 de Noviembre | Entrega de viaje de balastro a camino en los Encinos. excavadora CAT Atención de Basurero Excavadora. Recorrido con el presidente municipal por las obras en curso. Excavadora CAT Atención de Basurero.Viajes de agua  |
| Sábado 13 de Noviembre | Asignación de Numero oficial Excavadora y camiones carga y acarreo de material Limpieza de alcantarillas chicas (a mano) Retroexcavadora CAT desazolve arroyo libertad Acarreo de material para bacheo de libramiento Moto conformadora mantenimiento camino basurero Levantamiento topográfico caseta Palo blanco Rehabilitación de camino mira planes Retroexcavadora y dos camiones Oficio para SCT varios Excavadora CAT Atención de Basurero |
| Lunes 15 de Noviembre | Limpieza de alcantarillas chicas (a mano) Rehabilitación de Libramiento Retroexcavadora CAT Moto conformadora mantenimiento camino basurero Retro y dos camiones en miraplanes Retroexcavadora CAT desazolve arroyo libertad Excavadora CAT Atención de Basurero Rehabilitación de camino Mira planes Retroexcavadora y dos camiones  |
| Martes 16 de Noviembre | Retroexcavadora CAT desazolve arroyo libertad Limpieza de alcantarillas chicas (a mano) Obra de libramiento retroexcavadora Pago de Nómina Excavadora CAT Atención de Basurero Rehabilitación de camino Mira planes Retroexcavadora y dos camiones |

|  |  |
| --- | --- |
| Miércoles 17 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio y retroexcavadora Limpieza de alcantarilla Salatillo. Construcción de Muro de contención Asignación de un número oficiales Reunión FISM Excavadora CAT Atención de BasureroMoto conformadora panteón SantiagoRetroexcavadora CAT mantenimiento libramiento. |
| Jueves 18 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio. Asignación de dos números oficiales.Una subdivisión.Participación en cabildo presupuesto Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio.Excavadora CAT Atención de BasureroMoto conformadora panteón SantiagoRetroexcavadora CAT carga de material para el basurero. |
|  Viernes 19 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio. Participación en virtual FAIS y en Autlán en ST.Excavadora CAT Atención de BasureroMoto conformadora en el libramientoRetroexcavadora CAT carga de material para el basurero. |
| Sábado 20 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio.Asignación de un número oficial.Excavadora CAT Atención de BasureroMoto conformadora en el libramientoRetroexcavadora CAT carga de material para el libramiento. |
| Lunes 22 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio, limpieza de cunetas Limpieza de obra.Asignación de un número oficial.Excavadora CAT Atención de Basurero.Moto conformadora taller.Retroexcavadora CAT carga de material para el libramiento.Limpieza de calle José Vasconcelos en la unidad deportiva.Supervisión de nuevos baños en la unidad deportiva.Trazo y diseño de casetaApoyo a ladrilleros 3 servicios. |
| Martes 23 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio, limpieza de cunetas Limpieza de obra.Excavadora CAT Atención de Basurero.Moto conformadora taller.Retroexcavadora CAT carga de material para el libramiento.Apoyo a ladrilleros 3 servicios. |

|  |  |
| --- | --- |
| Miércoles 24 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio, limpieza de cunetas y limpieza de obra.Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Moto conformadora TallerRetroexcavadora CAT tallerAsignación fosa panteón Colotitlán. |
| Jueves 25 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio.Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Moto conformadora servicio gasolinera.Retroexcavadora CAT tallerDos servicios de drenaje tapado.Proyecto y presupuesto caseta. |
| Viernes 26 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio.Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Asignación de 3 números oficialesMoto conformadora Colotitlán ruta alterna.Retroexcavadora CAT con ladrilleros.Proyecto y presupuesto caseta.Servicio a ladrilleros 4. |
| Sábado 27 de Noviembre | Rehabilitación del camino Colotitlán- San Ignacio.Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Asignación de 3 números oficialesMoto conformadora Colotitlán ruta alterna.Retroexcavadora CAT con ladrilleros.Proyecto y presupuesto caseta.Entrega 3 volteos de material para particular. |
| Lunes 29 de Noviembre | Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Asignación de 3 números oficialesConstrucción de muro en puente Colotitlán.Moto conformadora Colotitlán ruta alterna y camino al panteón.Retroexcavadora CAT con ladrilleros.Proyecto y presupuesto caseta.Rehabilitación de fuentes en plaza de armas.Levantamiento con nivel topográfico para caseta.Reporte final de entrega recepción. |
| Martes 30 de Noviembre | Limpieza con Excavadora CAT en puente presa Colotitlán.Asignación de 3 números oficialesConstrucción de muro en puente Colotitlán.Moto conformadora Colotitlán ruta alterna y camino al panteón.Retroexcavadora CAT con ladrilleros.Proyecto y presupuesto caseta. |